2013年第5期

2013年10月21日

学生食堂饭菜价格监控制度的建设、执行情况

近期，后勤管理处、后勤服务集团以及团委学生会下属伙委会共同组建了学生食堂饭菜价格及安全监控体系。

1、由后勤服务集团在每个学生食堂一楼大厅设值班经理，负责接待学生就餐时反映的关于饭菜价格、质量、数量等方面的投诉。

2、由后勤管理处和后勤服务集团一起定期对集团各中心工作进行督察，其中包括饮食服务中心。

3、由后勤管理处牵头，后勤服务集团、学生处、团委学生会伙委会共同组建饮食工作督查小组，对学生食堂饮食价格等各项工作进行督察，充分发挥学生的作用，加强后勤与学生联系的方式与渠道。

4、后勤管理处主管副处长每学期不定期组织人员对各学生食堂进行抽查，及时发现问题，解决并通报。

5、学生和教职工可以通过一站式服务中心随时反映就餐时遇到和发现的各种问题，一站式服务中心将以最快时间联系相关部门解决落实。

通过以上五种方式，构建起我院学生食堂监控体系，对于学生就餐时遇到的价格等方面的各种问题和矛盾能够及时解决和化解。通过监控体系的建立，也加强了后勤工作人员与学生们之间的交流，让学生们在参与管理的同时，增加了对后勤工作的理解和支持。

目前，各食堂出售给学生的馒头实行补贴，各食堂基本大伙均设有低价饭菜窗口，保证贫困消费群体的需求。10月11日，饮食工作督查小组成立，小组成员执证上岗，正式开展督查工作，确保饭菜价格保持稳定，不高于兄弟院校学生食堂价格。

上述制度建立并执行以来，后勤管理处安排工作人员到不同餐厅就餐并听取学生们的反应和意见，应该说听到学生们的反应是不错的，在网上点名批评食堂工作的情况明显减少。

后勤饮食工作将以此为契机，加强精细化管理，形成长效机制，做好学生食堂工作，让学生满意、让家长放心。

图书信息大楼收尾工程阶段各使用部门有关布局规划的提前介入情况

基建处于2013年3月1日分别向图书馆、现教中心、保卫处、后勤集团送达工作联系单，催促门禁系统、网络、安防、通讯等项目提前介入施工。

截止目前，安防、通讯布线已施工完毕，门禁系统已由国资处完成招标，目前还没有进行布线施工，已影响三个入口大厅粘贴地板砖；网络系统尚未招标。

以上问题已召开协调会，需和图书馆、现教中心两部门进一步沟通，推进工作进度。两办档案室的规划布局也需进一步沟通。

王城校区河道清污治理情况

按照学院督查督办工作要求，后勤服务集团保洁绿化中心迅速行动，对王城校区水系中的水草进行了集中清理，已于10月18日清理完毕。

由于水草生长迅速，河道内漂浮物不断积聚，要保持王城校区水系长期清洁，需建立长效的清理措施。

校友会工作进展

2013年2月，学院下发文件正式成立校友会筹备工作领导小组（院发〔2013〕14号），领导小组办公室设在两办。

1、制定了校友会的工作规划和规章制度。草拟了《校友会筹备工作领导小组办公室工作职责》、《校友会筹建工作方案》、《校友会章程》、《校友会联络员工作制度》、《校友信息管理数据库管理制度》、《校友会印章管理办法》、《校友会成立大会议程》等文件，使筹备工作有章可循，稳步推进。

2、建立了洛阳理工学院校友网站。2013年5月，校友网正式开通上线，作为宣传母校发展，展示校友工作，塑造校友会形象的重要窗口，现已成为沟通母校与校友之间信息的重要载体。

3、完成了校友会在民政部门的登记注册。经过四个多月的积极工作， “洛阳理工学院校友会”于2013年9月10日得到了洛阳市民政局的正式批复，并领取了《社会团体法人登记证书》、《组织机构代码证》、《机构信用代码证》等，正式获准登记。

4、加强地区校友会的筹建工作。重点筹建条件成熟地区的校友会，北京校友会已于2013年10月19日成立；天津、昆山校友会也将在11月份成立；积极运作西安、山东、合肥等地校友会，力争尽快启动筹备工作。

5、为校友返校聚会提供服务，并不断充实校友信息库。积极联络返校聚会的校友，发放校徽和校友通讯录。同时，收集校友信息和校友聚会的有关材料，充实信息库，做好宣传工作。

编辑：王岩          审核：王进平         印刷：两办