2013年第6期

2013年12月16日

校园网近期网速较慢的原因及解决办法

经现代教育技术中心分析，近期校园网网速较慢的原因有以下几个方面：

1、近期省教育科研网进行线路调整，时通时断，校园网DNS解析不稳定，影响访问网络速度。

2、教育网目前正在进行教育资源调整，教育网出口阻塞，造成网络访问不顺畅。

3、目前较多用户使用多台终端，如计算机、手机通过无线路由器WIFI接入校园网，造成用户数量增加一倍，影响访问网络速度。

4、我院外网接口由网通调整为移动，相对网通线路，移动线路上的互联网服务器少，影响访问速度。

5、随着互联网发展，出现大量以图片、视频为主的新型网络应用，对计算机系统提出更高的要求。

6、用户客户端（PC）软硬件系统不升级、不维护，病毒泛滥，影响区域网络速度。

解决办法

1、教育网调整结束后，网络运行速度将趋于稳定。

2、采用新的DNS系统（即策略DNS）对域名解析进行控制，调整教育网上资源的流量，减少拥堵，提高访问教育网资源的速度。

3、适时增加校园网出口带宽。

4、指导用户进行计算机系统的升级。用户应及时维护好自已的计算机系统。

5、在校园的主要节点上增加流控网络设备，加强网络流量监控，及时调整网络应用，突出网络为教学、科研和管理服务的作用。

6、倡导文明上网。改变上网习惯，工作期间减少视频、P2P服务的使用，主要保障WWW服务。

图书馆搬迁有关项目的进展情况

为如期完成图书信息中心搬迁工作，图书馆准备工作进展如下：

1、完成空间功能布局设计，门禁系统等应用设备、书架的招标已经完成，部分设备已经到货。

2、本学期放假前完成阅览桌椅等家具招标工作，完成对王城校区原馆藏图书的加工，同时完成书架的安装工作。

3、寒假期间计划完成家具布置、馆藏图书定位、标识制作安装等工作。同期完成图书馆岗位设置和人员安排、制度完善等相关管理工作。

4、在图书信息中心网络布线工作完成后，尽快进行门禁等应用设备的安装调试。

5、下学期开学新馆试运行，评估前所有工作完成就序。

两办综合档案室搬迁工作进展情况

按照学院图书信息中心搬迁工作的总体安排，确保完成两办综合档案室的搬迁任务，两办对档案室搬迁工作进行了总体规划，现搬迁相关工作进展如下：

1、制定了档案各类用房的分配方案。

2、寒假前完成库房档案密集架的招标工作，3月初完成密集架的安装工作。

3，按照《河南省企事业单位档案工作规范化管理认证办法》要求，对库房的恒温恒湿系统正在进行规划设计，对档案规范化管理所需其它设施设备已制订详细计划，待进一步实施，3月中旬计划完成。

4，做好搬迁的各项准备，计划3月底完成各类档案入库上架。

王城校区大学生服务中心和后勤办公楼的建设进展情况

1、王城校区后勤办公楼已完工，后勤管理处和后勤服务集团的办公室调整分配方案正在制定。

2、王城校区大学生服务中心工程现已完成主体结构、内外粉刷和地坪等环节的施工，12月底将全部完工。有关部门办公室调整方案正在制定。

电气工程与自动化系、环境化学与工程系2012届毕业生学籍档案的整理移交

按照督查督办工作要求，以上2个系均于2013年12月10日将相应档案移交给档案室。

编辑：王岩          审核：王进平         印刷：两办